A

APOCAL'IPSSITEMPLATE PERTURBATION · J2 (TECHNIQUE)

ADR : Architecture Decision Record

Tracer une décision technique majeure (format Michael Nygard étendu)

Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum

Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

À compléter par l'équipe avant chaque remise

| Équipe n° | 2 |
| --- | --- |
| Membres | Danielle Jamila KOAGNE NGANKAM, Krishmini KULAKRISHNA, Wicramachine SERGIO, Houda OUADAH, Adja Fatou SAGNA, Mohammed DERKAOUI, Ousmane NDIAYE |
| Sprint concerné | Sprint 2 (Perturbation J2 - Technique) |
| Version | v1.0 (Création initiale) |
| Date de remise | 30/06/2026 13h00 |
| Statut | Validé PO |

💡 Convention de nommage du fichier : Equipe-02-ADR-Pertubation J2-0002-v1.0.docx

Table des matières

👉 Une fois le document complété, faites clic droit sur la table ci-dessous puis « Mettre à jour les champs (ou touche F9) pour générer les liens.

Pourquoi cet artefact ?	5

1. Métadonnées	5

2. Contexte	5

2.1. Situation factuelle	6

2.2. Impact si on ne décide rien	6

2.3. Contraintes du projet	6

3. Options envisagées	6

4. Décision retenue	7

4.1. Justification du choix	7

4.2. Mesures de mitigation des inconvénients	7

5. Conséquences	8

5.1. Conséquences positives (gains mesurés)	8

5.2. Conséquences négatives (coûts assumés)	8

6. À surveiller post-décision	8

✅ Grille d'auto-évaluation	10

📚 Références et conventions	11

Références incontournables	11

Références spécifiques à ce document	11

Convention de versionnement	11

PRÉAMBULE

# Pourquoi cet artefact ?

Un ADR (Architecture Decision Record) est un document court qui trace une décision technique structurante du projet. Format inventé par Michael Nygard en 2011, devenu un standard de l'industrie. Permet à l'équipe (et aux successeurs) de comprendre pourquoi une décision a été prise, dans quel contexte, avec quelles alternatives écartées, et avec quelles conséquences assumées.

Ce modèle est pré-rempli avec un cas d'usage : la perturbation J2 (« la latence inacceptable »), qui force votre équipe à migrer le modèle LLM du backend. Vous adapterez les valeurs concrètes (chiffres mesurés, options évaluées) à votre situation.

💡 Mode d'emploi Un ADR pèse 1 à 2 pages maximum. Plus long, il dérive en compte-rendu et personne ne le lit. Format Nygard : Contexte → Décision → Conséquences. Les ADR sont numérotés (ADR-0001, ADR-0002...) et stockés dans /docs/adr/ du repo.

# 1. Métadonnées

💡 Objectif. Identifier l'ADR de manière unique et tracer son cycle de vie (statut, version, ADR remplacé).

📐 Format attendu. Table 7 lignes : Numéro · Titre · Statut · Date · Auteurs · Version · Supersedes (ADR remplacé). Le numéro suit la convention ADR-XXXX.

✅ Bon exemple. « ADR-0003 · Migration LLM Llama 3.1 8B → Phi-3-mini · Statut Accepté · 2026-06-30 14h30 · Équipe IA · v1.0 · Supersedes ADR-0001 »

❌ À éviter. « Décision LLM. » (sans numéro, sans statut, sans date, impossible de retrouver)

| Numéro | ADR-0002 |
| --- | --- |
| Titre | Migration du modèle LLM par défaut : Llama 3.1 8B → Llama 3.2 3B |
| Statut | ☐ Proposé · ☑ Accepté · ☐ Déprécié · ☐ Remplacé |
| Date | 2026-06-30 14h30 (perturbation J2) |
| Auteurs | Équipe 2 complète |
| Version | v1.0 |
| Supersedes | ADR-0001 (Choix initial Llama 3.1 8B en cadrage matinal) |

# 2. Contexte

💡 Objectif. Décrire la situation factuelle qui appelle cette décision. Pas d'opinion, pas de solution avant l'heure : seulement le problème.

📐 Format attendu. 2 à 4 paragraphes : symptômes mesurés · impact utilisateur · contraintes du projet · que se passe-t-il si on ne décide rien.

✅ Bon exemple. « Latence p50 mesurée à 12,4 s sur 5 runs avec Llama 3.1 8B. PO juge inacceptable (cf. perturbation J2). Contrainte stack locale Ollama imposée, impossible de basculer sur API externe. »

❌ À éviter. « C'est lent. On change. » (intestable, pas de mesure, pas de contrainte explicitée)

## 2.1. Situation factuelle

Mardi 30 juin 2026 à 10h00, la perturbation J2 est révélée : la latence de génération d'un quiz de 10 QCM est jugée inacceptable. Mesures effectuées par l'équipe (script benchmark.sh, 5 runs, environnement Sprint 1) :

- Latence p50 (médiane) : 42,3 s

- Latence p95 : 51,2 s

- Modèle utilisé : Llama 3.1 8B via Ollama local (configuration ADR-0001)

- Ressenti utilisateur (testé sur 3 beta-testeurs) : « beaucoup trop long, j'abandonne »

- Métriques d'engagement : -34 % de quiz complétés vs session de référence

## 2.2. Impact si on ne décide rien

- MVP Release 1 (mercredi 17h45) risque d'être rejeté en démo PO pour cause d'UX dégradée.

- Adoption B2B (Mme Lefèvre) compromise : 28 étudiants ne supportent pas 42 s d'attente.

- Concurrents directs (Wilgo, Leo) annoncent des temps < 5 s, désavantage concurrentiel majeur.

- Risque d'abandon massif en production : seuil d'abandon utilisateur mesuré à 15 s (étude Nielsen Norman).

## 2.3. Contraintes du projet

- Stack imposée : Ollama local uniquement, aucune API externe autorisée (OpenAI, Anthropic, Mistral cloud).

- Décision attendue avant la fin du Sprint 3 (mardi 18h), vitre de tir de ~6h.

- Maintien de la conformité RGPD.

- RAM serveur limitée à 8 Go (contrainte matérielle)

# 3. Options envisagées

💡 Objectif. Lister exhaustivement les alternatives évaluées. Y compris celles écartées rapidement (pour montrer qu'on n'a pas oublié).

📐 Format attendu. Table 4 colonnes : Option · Avantages · Inconvénients · Coût (effort + risque). Au moins 3 options. Inclure l'option « ne rien faire » si pertinente.

✅ Bon exemple. « Phi-3-mini : 3,1 s p50, qualité 7,6/10 (vs 8,2 sur Llama). Coût migration faible (config Ollama). »

❌ À éviter. « On a regardé d'autres trucs. » (sans liste, sans chiffres)

| Option | Avantages | Inconvénients | Coût (effort/risque) |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Ne rien faire (statu quo Llama 3.1 8B) | 0 effort, qualité de réponse maintenue (8,2/10) | 12,4 s latence inacceptable, MVP risque d'être rejeté | Faible effort / risque élevé sur démo PO |
| B. Optimiser le prompt seul | Pas de changement de stack, gain attendu ~20 %. | Gain insuffisant (33,8 s p50 estimé), reste largement > 15 s. | Faible effort / risque modéré (pas une vraie solution). |
| C. Migrer vers Llama 3.2 3B (CHOIX RETENU) | Latence 12,4 s p50 (-71%), RAM -5 GB, même famille Meta (prompts compatibles), qualité 8,0/10 (-2 %). | Qualité légèrement inférieure à 8B, mais largement acceptable pour QCM pédagogiques. | Effort FAIBLE (config Ollama 30 min) / risque qualité MINIME. |
| D. Migrer vers Phi-3-mini (3,8B) | Latence 8,2 s p50 (-81%), RAM -6 GB. | Qualité 6,9/10 (-16 %), 4 questions ambiguës/50 vs 1/50, famille Microsoft (moins de cohérence prompts). | Effort faible / risque qualité ÉLEVÉ. |

# 4. Décision retenue

💡 Objectif. Annoncer clairement l'option choisie et justifier pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre.

📐 Format attendu. 1 phrase d'annonce + 1 paragraphe justification + mention de la mesure de mitigation pour les inconvénients.

✅ Bon exemple. « Décision : Option C, migration vers Phi-3-mini. Justification : seule option ramenant la latence sous 5 s tout en gardant une qualité acceptable. »

❌ À éviter. « On essaye et on verra. » (Pas une décision, pas de critère de réversibilité)

Décision retenue :  Option C - Migration vers Llama 3.2 3B comme modèle LLM par défaut, avec feature flag pour rollback rapide vers Llama 3.1 8B si la qualité dégrade en production.

## 4.1. Justification du choix

L'option C (Llama 3.2 3B) est retenue car elle offre le meilleur compromis qualité/latence parmi les options conformes à la stack imposée :

- Latence ramenée à 12,4 s p50 (-71%) : sous le seuil d'abandon utilisateur de 15 s.

- Qualité préservée à 8,0/10 (-2% seulement) : largement au-dessus du seuil cible ≥ 7.

- Même famille Meta que Llama 3.1 8B : compatibilité des prompts existants, migration sans réécriture.

- RAM réduite de 5 GB (8B → 3B) : permet d'envisager plus d'utilisateurs simultanés.

- Option D (Phi-3-mini) écartée : perte de qualité trop importante (-16%) et famille Microsoft moins cohérente.

- Option cloud écartée : violation RGPD, non négociable pour la cible B2B éducation.

## 4.2. Mesures de mitigation des inconvénients

- Feature flag LLM_MODEL en variable d'environnement : permet rollback en 5 minutes vers Llama 3.1 8B si problème.

- Validation post-LLM systématique : parsing JSON strict du résultat (4 options, 1 correcte, longueur > 10 caractères), re-prompt automatique si invalide (max 2 essais).

- Audit qualité hebdomadaire : 50 quiz tirés au hasard, scoring manuel par 2 reviewers, KPI « % erreurs factuelles » suivi dans le dashboard.

- Veille active des nouveaux modèles (Llama 3.3, Mistral Small 3.1, Phi-4), révision ADR si meilleur compromis identifié.

# 5. Conséquences

💡 Objectif. Lister honnêtement les conséquences positives ET négatives. Une décision qui n'a que des avantages est suspecte.

📐 Format attendu. 3 listes : Positives (gains mesurés) · Négatives (coûts assumés) · Atténuations (déjà détaillées en 4.2).

✅ Bon exemple. « Positif : latence p50 : 12,4 s → 3,1 s (-74 %). Négatif : qualité 8,2/10 → 7,6/10 (-7 %). »

❌ À éviter. « Que des avantages. » (Pas crédible, l'équipe n'a pas mesuré)

## 5.1. Conséquences positives (gains mesurés)

- Latence p50 : 42,3 s → 12,4 s (gain 71%)

- Latence p95 : 51,2 s → 16,8 s (gain 67%)

- RAM serveur libérée : -5 GB (Llama 3.2 3B = 3B vs Llama 3.1 = 8B)

- Coût électrique serveur : estimé -35% (modèle plus petit)

- Démo PO Sprint 5 sécurisée (latence sous 15 s pour 100% des quiz)

- Compatibilité prompts : même famille Meta, pas de réécriture nécessaire

## 5.2. Conséquences négatives (coûts assumés)

- Qualité moyenne du quiz : 8,2/10 → 8,0/10 (perte 2% seulement, acceptable)

- Taux de questions ambiguës : 1/50 → 2/50 (x2), nécessite validation renforcée

- Dépendance accrue à la validation post-LLM (point de défaillance unique si bug parser)

- Risque de re-migration si Llama 3.2 3B déprécié par Meta (sunset modèle)

# 6. À surveiller post-décision

💡 Objectif. Définir les indicateurs qui permettront de juger, dans 2-4 semaines, si la décision était bonne. Définir aussi les signaux qui déclencheraient un nouvel ADR.

📐 Format attendu. Table 4 colonnes : KPI · Seuil cible · Seuil d'alerte · Action si dépassement. 3 à 5 KPIs.

✅ Bon exemple. « Latence p50 · cible < 5 s · alerte > 8 s · action : déclencher ADR de re-migration »

❌ À éviter. « On regardera. » (pas de seuil, pas d'action, pas d'ADR de suivi)

| KPI à surveiller | Seuil cible | Seuil d'alerte | Action si dépassement |
| --- | --- | --- | --- |
| Latence p50 génération quiz | <15 s | > 20s pendant 3 jours consécutifs | Déclencher ADR de re-migration (test Phi-4 ou Mistral Small 3.1) |
| Latence p95 génération quiz | < 20s | > 25s pendant 3 jours | Audit infrastructure Ollama + GPU si applicable |
| Score qualité moyen (audit hebdo 50 quiz) | ≥ 7,8/10 | < 7,5/10 sur 2 semaines | Améliorer prompt (few-shot exemples) + revue ADR |
| Taux d'échec validation post-LLM | < 5 % | > 10 % sur 1 semaine | Audit code parser + ajout règles de validation |
| Signalements utilisateurs (erreur factuelle) | < 2/semaine | > 5/semaine | Déclencher revue produit avec PO (cf. perturbation J4) |

📅 Date de revue planifiée de cet ADR : 2 semaines après mise en production (soit semaine S+2 post-MVP), avec PO et équipe IA. Une re-décision implique un nouvel ADR-XXXX qui supersede celui-ci.

# ✅ Grille d'auto-évaluation

À remplir par l'équipe avant de soumettre le livrable au Product Owner. Un livrable rempli avec « Partiel » sur plusieurs lignes signale un besoin de revue collective avant validation.

| Critère qualité | Auto-évaluation | Commentaire / preuve |
| --- | --- | --- |
| L'ADR a un numéro unique (ADR-XXXX) et un statut explicite (Accepté / Proposé / Remplacé) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | ADR-0002, statut Accepté. Remplace bien le choix initial (ADR-0001). |
| Le contexte décrit la situation factuelle avec des chiffres mesurés (pas d'opinion) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Latence p50 = 42,3s, p95 = 51,2s basées sur 5 runs via script. |
| Au moins 3 options sont listées dans le tableau comparatif, incluant l'option « ne rien faire » | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 4 options listées (A à D), incluant le statu quo et l'option Phi-3-mini de l'exemple initial. |
| La décision retenue est annoncée en 1 phrase claire (pas d'ambiguïté) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Option C clairement identifiée et nommée (Llama 3.2 3B) |
| La justification du choix s'appuie sur les critères du contexte (latence, qualité, contrainte stack) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | ustification basée sur le compromis idéal entre qualité (-2%) et latence (-71%). |
| Les mesures de mitigation des inconvénients sont listées explicitement | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 4 mesures : feature flag, parsing JSON strict, audit hebdo, et veille technique. |
| Les conséquences positives ET négatives sont chiffrées | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | +71% latence (gain), -2% qualité (perte assumée), -5GB RAM libérée. |
| Au moins 3 KPIs sont définis avec seuil cible + seuil d'alerte + action | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | 5 KPIs définis avec seuils d'action clairs (ex: ADR de re-migration si > 20s). |
| Une date de revue de l'ADR est fixée (typiquement 2-4 semaines après décision) | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Planifiée à S+2 post-MVP. |
| L'ADR tient en 1 à 2 pages, relisible en moins de 5 minutes par un externe à l'équipe | ☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non | Format synthétique respecté. |

# 📚 Références et conventions

## Références incontournables

• Cours Agile/Scrum (Mohamed EL AFRIT) : mohamedelafrit.com/teaching/Master_Classe_Agile/cours.html

• Scrum Guide officiel FR : scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-French.pdf

• Site APOCAL'IPSSI : mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI

## Références spécifiques à ce document

• Michael Nygard, Documenting Architecture Decisions (article fondateur, 2011) : https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

• ADR GitHub, Collection de modèles et exemples : https://github.com/joelparkerhenderson/architecture-decision-record

• ThoughtWorks Tech Radar, ADR "Adopt" : https://www.thoughtworks.com/en-us/radar/techniques/lightweight-architecture-decision-records

• APOCAL'IPSSI, Perturbation J2 (la latence inacceptable) : https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j2-technique.php

## Convention de versionnement

• v1.0, version initiale produite lors du cadrage matinal

• v1.1, v1.2, révisions mineures (typo, ajout d'item) après revue PO

• v2.0, révision majeure suite à une perturbation (changement de scope)

• Chaque version est commitée séparément avec message Git explicite

• Le statut « Validé PO » nécessite une trace écrite (commentaire, mail, Teams)